Backlog de Producto

ISP Management System — Laravel + React + MikroTik

Stack Backend: Laravel 11 (API REST)

Stack Frontend: React + Vite + Zustand

Integración: MikroTik RouterOS API

Total historias: 22 historias de usuario

Épicas: Core, MikroTik, Clientes, Facturación, Soporte

Épica 1: Core / Infraestructura

CORE-01  Setup Laravel + estructura base del proyecto

Backend    Prioridad: Alta    Estado: Por hacer

Descripción: Inicializar proyecto Laravel con arquitectura modular (Modules o DDD). Configurar Docker Compose con MySQL, Redis y Laravel.

Criterios de aceptación:

Proyecto corre en Docker

.env.example documentado con todas las variables necesarias

Módulos separados por dominio (clientes, facturación, mikrotik, soporte)

CORE-02  Autenticación y gestión de roles (Sanctum + Spatie)

Backend    Prioridad: Alta    Estado: Por hacer

Descripción: Implementar autenticación con Laravel Sanctum para SPA. Roles definidos: SuperAdmin, Admin, Técnico, Soporte.

Criterios de aceptación:

Login/logout con token JWT

Middleware de roles funcionando por ruta

Seeders de roles y usuario administrador inicial

CORE-03  Setup React + React Router + Zustand

Frontend    Prioridad: Alta    Estado: Por hacer

Descripción: Crear aplicación React con Vite. Configurar React Router para navegación, Zustand para estado global, Axios con interceptores para manejo de tokens.

Criterios de aceptación:

Flujo de autenticación completo en React

Rutas protegidas por rol de usuario

Variables de entorno configuradas (.env)

CORE-04  Módulo de configuración del sistema ISP

Backend    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: CRUD de parámetros globales del sistema: nombre de empresa, moneda, zona horaria, datos de facturación, logo.

Criterios de aceptación:

Panel de ajustes accesible solo para SuperAdmin

Parámetros cacheados en Redis para rendimiento

Épica 2: MikroTik

MK-01  Integración RouterOS API (RouterOSClient)

Backend    Prioridad: Alta    Estado: Por hacer

Descripción: Implementar servicio Laravel para conectarse vía API a routers MikroTik usando librería PHP RouterOSClient. Pool de conexiones con reintentos y manejo de errores.

Criterios de aceptación:

Conexión exitosa a un router MikroTik real

Manejo de timeout y errores de red

Credenciales de acceso cifradas en base de datos

MK-02  CRUD de routers en el sistema

Backend    Prioridad: Alta    Estado: Backlog

Descripción: Gestionar múltiples routers: IP, puerto, usuario, contraseña, ubicación geográfica. Estado de conexión en tiempo real.

Criterios de aceptación:

Listado con indicador de estado (online/offline)

Edición y eliminación segura con confirmación

Botón "Probar conexión" desde la UI

MK-03  Dashboard de monitoreo de routers

Fullstack    Prioridad: Alta    Estado: Backlog

Descripción: Panel que muestre CPU, RAM, interfaces activas, uptime y ancho de banda en tiempo real. Polling cada 30 segundos o vía WebSockets con Laravel Reverb.

Criterios de aceptación:

Gráficas de CPU y RAM en tiempo real

Listado de interfaces con estado (up/down)

Alertas visuales si algún recurso supera umbrales configurables

MK-04  Gestión de queues y bandwidth por cliente

Backend    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: Crear, editar y eliminar Simple Queues en MikroTik asociadas a clientes del sistema. Aplicar planes de velocidad de forma automática.

Criterios de aceptación:

Queue creada en el router al activar un cliente

Sincronización bidireccional entre sistema y MikroTik

Log de cambios de velocidad por cliente

MK-05  Suspensión automática por morosidad

Backend    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: Job de Laravel que suspende el acceso en MikroTik cuando un cliente supera su fecha de vencimiento.

Criterios de aceptación:

Job programado con Laravel Scheduler

Notificación al cliente antes del corte

Reactivación automática al registrar el pago

MK-06  Exportar configuración de backup del router

Backend    Prioridad: Baja    Estado: Backlog

Descripción: Endpoint que descarga el archivo de backup de configuración del router vía API de MikroTik y lo almacena en el sistema.

Criterios de aceptación:

Descarga de archivo .backup desde la UI

Historial de backups almacenado con fecha y usuario

Épica 3: Gestión de Clientes

CLI-01  CRUD completo de clientes

Fullstack    Prioridad: Alta    Estado: Por hacer

Descripción: Gestionar clientes con todos sus datos: nombre, cédula/NIT, dirección, teléfono, email, coordenadas GPS, plan contratado, IP asignada, estado del servicio.

Criterios de aceptación:

Formulario con validación en frontend y backend

Búsqueda por nombre, cédula o IP

Filtros por estado, zona y plan

Importación masiva desde CSV

CLI-02  Gestión de planes de servicio

Fullstack    Prioridad: Alta    Estado: Backlog

Descripción: CRUD de planes de internet: nombre, velocidad de bajada/subida (Mbps), precio mensual, tipo (residencial/empresarial).

Criterios de aceptación:

Planes vinculados a perfiles de queue en MikroTik

Historial de cambios de plan por cliente

Precio editable sin afectar contratos vigentes

CLI-03  Mapa de clientes con Leaflet.js

Frontend    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: Visualización geográfica de todos los clientes sobre un mapa. Filtrar por estado y por zona de cobertura.

Criterios de aceptación:

Marcadores con color diferenciado por estado

Clic en marcador muestra información básica del cliente

Capas filtrables por estado y por técnico asignado

CLI-04  Portal de autogestión para clientes

Backend    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: Micro-portal donde el cliente puede ver su estado de cuenta, velocidad de su plan actual, historial de pagos y abrir tickets de soporte.

Criterios de aceptación:

Acceso con credenciales propias (email + contraseña)

Vista de solo lectura de sus datos

Posibilidad de abrir ticket desde el portal

Épica 4: Facturación

FAC-01  Generación automática de facturas mensuales

Fullstack    Prioridad: Alta    Estado: Backlog

Descripción: Job que genera facturas para todos los clientes activos al inicio de cada período. Soportar facturación por fecha de corte individual. PDF descargable.

Criterios de aceptación:

Facturas generadas automáticamente en fecha configurada

PDF descargable desde la UI y enviado por email al cliente

Numeración correlativa y configurable

FAC-02  Registro de pagos y estado de cuenta

Fullstack    Prioridad: Alta    Estado: Backlog

Descripción: Módulo para registrar pagos manuales y/o desde pasarela de pago. Estado de facturas: pendiente, pagado, vencido.

Criterios de aceptación:

CRUD de pagos con método de pago

Estado de cuenta completo por cliente

Alertas de vencimiento próximo (3 días antes)

FAC-03  Integración con pasarela de pago (PSE / MercadoPago)

Backend    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: Webhook para registrar pagos automáticos desde pasarela. Reconciliación automática con facturas pendientes del cliente.

Criterios de aceptación:

Webhook seguro con validación de firma

Conciliación automática con factura correspondiente

Log completo de transacciones recibidas

FAC-04  Reportes de cartera y facturación

Backend    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: Dashboard con métricas de facturación del mes, cartera vencida, efectividad de cobro y comparativo mensual.

Criterios de aceptación:

Gráficas exportables a PDF y Excel

Filtros por rango de fecha, zona geográfica y plan

Resumen de clientes morosos con días de vencimiento

Épica 5: Soporte

SOP-01  Sistema de tickets de soporte

Fullstack    Prioridad: Alta    Estado: Backlog

Descripción: Clientes y técnicos pueden crear tickets. Estados: abierto, en proceso, resuelto, cerrado. Con prioridad y categoría.

Criterios de aceptación:

CRUD de tickets con comentarios internos y públicos

Asignación a técnico específico

Historial completo de cambios de estado y notas

SOP-02  Agenda de visitas técnicas

Fullstack    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: Calendario para programar visitas de instalación o mantenimiento. Vista por técnico asignado y por zona geográfica.

Criterios de aceptación:

Calendario interactivo con FullCalendar

Asignación a técnico con verificación de disponibilidad

Notificación automática al cliente con fecha y hora de visita

SOP-03  Notificaciones por WhatsApp / Email

Backend    Prioridad: Media    Estado: Backlog

Descripción: Envío de notificaciones automáticas en eventos clave: vencimiento, corte de servicio, ticket actualizado, confirmación de pago.

Criterios de aceptación:

Templates de mensajes configurables desde el panel

Log de mensajes enviados con estado (enviado/fallido)

Respetar horario de envío (no notificar de noche)

SOP-04  Base de conocimiento interna

Backend    Prioridad: Baja    Estado: Backlog

Descripción: Wiki interna para técnicos con procedimientos estándar, configuraciones tipo de MikroTik y soluciones a problemas frecuentes.

Criterios de aceptación:

CRUD de artículos con editor Markdown

Búsqueda por palabra clave

Categorización por tipo de problema

Resumen del Backlog

| ID | Título | Épica | Tipo | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORE-01 | Setup Laravel + estructura base | Core | Backend | Alta | Por hacer |
| CORE-02 | Autenticación y roles | Core | Backend | Alta | Por hacer |
| CORE-03 | Setup React + Zustand | Core | Frontend | Alta | Por hacer |
| CORE-04 | Configuración del sistema | Core | Backend | Media | Backlog |
| MK-01 | Integración RouterOS API | MikroTik | Backend | Alta | Por hacer |
| MK-02 | CRUD de routers | MikroTik | Backend | Alta | Backlog |
| MK-03 | Dashboard de monitoreo | MikroTik | Fullstack | Alta | Backlog |
| MK-04 | Queues y bandwidth | MikroTik | Backend | Media | Backlog |
| MK-05 | Suspensión por morosidad | MikroTik | Backend | Media | Backlog |
| MK-06 | Backup de router | MikroTik | Backend | Baja | Backlog |
| CLI-01 | CRUD de clientes | Clientes | Fullstack | Alta | Por hacer |
| CLI-02 | Planes de servicio | Clientes | Fullstack | Alta | Backlog |
| CLI-03 | Mapa de clientes | Clientes | Frontend | Media | Backlog |
| CLI-04 | Portal de autogestión | Clientes | Backend | Media | Backlog |
| FAC-01 | Facturas automáticas | Facturación | Fullstack | Alta | Backlog |
| FAC-02 | Registro de pagos | Facturación | Fullstack | Alta | Backlog |
| FAC-03 | Pasarela de pago | Facturación | Backend | Media | Backlog |
| FAC-04 | Reportes de cartera | Facturación | Backend | Media | Backlog |
| SOP-01 | Sistema de tickets | Soporte | Fullstack | Alta | Backlog |
| SOP-02 | Agenda de visitas | Soporte | Fullstack | Media | Backlog |
| SOP-03 | Notificaciones WhatsApp/Email | Soporte | Backend | Media | Backlog |
| SOP-04 | Base de conocimiento | Soporte | Backend | Baja | Backlog |